OPER RADAR

MAPA FUNCIONAL DO SISTEMA

Arquitetura de navegação, comportamento, dados, acessibilidade e implementação

Versão funcional 1.0

31 ago 2026

STATUS DO DOCUMENTO
Especificação para validação do gestor. Consolida o Plano Mestre v1.0, as Telas 1–16 e as decisões de fluxo tomadas durante a reformulação. Não comprova frontend, APIs, banco, permissões ou publicação em produção.

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| Responsável | Felipe Hilário |
| Produto | OPER RADAR — inteligência de mercado para caminhões e veículos pesados |
| Fonte principal | Plano Mestre de Redesign v1.0, data-base 29 ago 2026 |
| Governança | Somente confirmação explícita do gestor altera o status de uma tela para APROVADA |
| Escopo | Desktop e mobile; dados de demonstração podem ilustrar comportamento, mas não substituir contratos reais |

Leitura recomendada: começar pelas decisões executivas e arquitetura; usar os capítulos de tela como contrato de implementação e os anexos como checklist de aceite.

# Sumário executivo

DECISÃO ESTRUTURAL
O menu principal permanece curto. Submenus aparecem apenas para destinos recorrentes; estado, cidade, modelo, lojista, item e anúncio são drill-downs contextuais. Alertas e Radar IA são ferramentas globais.

A hierarquia de mercado é Brasil → região → estado → cidade → lojista → anúncio.

Minha Loja — SVD Seminovos permanece referência fixa de comparação quando aplicável.

Mediana de anúncios equivalentes é a referência principal; FIPE permanece separada e rotulada.

Verde/vermelho comunicam apenas movimento temporal. Diferenças estáticas usam azul-marinho/cinza.

Saída de portal é saída detectada; não é venda confirmada.

Toda leitura estratégica deve expor fonte, período, amostra, confiança e caminho para evidência.

Rolagem infinita será híbrida: automática para fluidez e botão Carregar mais para acessibilidade e recuperação.

Desktop é a superfície de comparação; mobile prioriza briefing, alertas, busca e ações rápidas sem remover contexto.

## O que este documento acrescenta

Mapa completo de rotas, menus, submenus e retornos.

Contrato de estado global e persistência de filtros.

Especificação funcional das 16 telas.

Estados loading, vazio, erro, baixa confiança, stale e sem permissão.

Modelo de confiança, RBAC, telemetria, APIs e entidades propostos.

Mapa de acessibilidade desktop/mobile e critérios WCAG 2.2 AA.

Backlog de funções novas, prioridades e decisões pendentes.

## Sumário de capítulos

Governança, escopo e princípios.

Arquitetura de informação.

Modelo de navegação e contexto.

Fluxos ponta a ponta.

Especificação das Telas 1–16.

Estados universais.

Dados, equivalência e confiança.

Funções novas propostas.

Acessibilidade e responsividade.

Permissões e segurança.

APIs, entidades e telemetria.

Performance e observabilidade.

Critérios de aceite, roadmap e decisões pendentes.

# 1. Governança, escopo e princípios

## 1.1 Regra de governança

REGRA OBRIGATÓRIA
Mockup bonito não equivale a tela aprovada nem implementada. Cada tela precisa de origem, destino, comportamento, dados, estados, acessibilidade e confirmação explícita de Felipe Hilário.

## 1.2 O produto é

Sistema de inteligência comercial sobre anúncios monitorados.

Ferramenta para CEO, gestor comercial, comprador, analista e operação de dados.

Ambiente de comparação por grupos equivalentes, geografia e tempo.

Base de evidências para decisões humanas, sem prescrever automaticamente preço ou compra.

## 1.3 O produto não é

Marketplace, catálogo de compra ou fluxo de negociação.

Galeria de fotos de caminhões.

Sistema que chama saída de anúncio de venda confirmada.

Motor que mistura FIPE com mediana de anúncios.

Assistente que inventa causa, tendência ou preço ideal sem evidência suficiente.

## 1.4 Semântica obrigatória

| Conceito | Regra funcional | Tratamento visual |
| --- | --- | --- |
| Preço de mercado | Mediana do grupo equivalente; média, mínimo, máximo e dispersão são contexto. | Azul-marinho/cinza |
| Diferença estática | Comparação contra Brasil, UF, cidade ou Minha Loja em um mesmo instante. | Neutro; nunca verde/vermelho |
| Movimento temporal | Variação ao longo do período monitorado. | Verde para alta; vermelho para queda |
| Saída detectada | Anúncio deixou de ser observado após confirmações do coletor. | Cinza; não usar Vendido |
| FIPE | Fonte externa e distinta; nunca substitui mediana de anúncios. | Rótulo e fonte explícitos |
| Minha Loja | SVD Seminovos é referência fixa quando houver grupo comparável. | Laranja restrito |

# 2. Arquitetura de informação

Figura 1 — Arquitetura funcional consolidada

## 2.1 Menu e submenus

| Nível | Item | Destino | Regra |
| --- | --- | --- | --- |
| Principal | Visão estratégica | Tela 1 | Entrada executiva; sem submenu obrigatório |
| Principal | Mercado | Submenu | Visão geral e Anúncios monitorados |
| Principal | Concorrência | Submenu | Visão geral e Comparador |
| Principal | Minha Loja | Submenu | Visão geral; detalhes ficam em drill-down |
| Rodapé | Configurações | Submenu | Conta e preferências; Saúde dos dados |
| Global | Sino | Tela 14 | Presente no cabeçalho de todas as telas; contador de novos |
| Global | Radar IA | Tela 13 | Botão flutuante; abre painel sobre a tela atual |

## 2.2 O que é submenu e o que é drill-down

Submenu: destino recorrente que pode ser iniciado sem selecionar uma entidade anterior.

Drill-down: página que depende de uma entidade ou recorte, como UF, cidade, modelo, lojista, item ou anúncio.

Drill-down não polui o menu. Ele usa breadcrumb, título contextual e botão Voltar.

A rota direta de um drill-down deve reconstruir o contexto mínimo a partir da URL.

# 3. Modelo de navegação e contexto

## 3.1 Estado global de análise

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| geography | país, região, UF e cidade; filtros filhos dependem do pai |
| period | Todo o período, data personalizada, 1 ano, 120, 90 ou 60 dias |
| comparison | Sem comparação ou período anterior equivalente |
| segment | categoria/tipo do veículo, como caminhões pesados |
| equivalence | grupo comparável normalizado e seus critérios |
| base | Minha Loja — SVD Seminovos, fixa quando aplicável |
| origin | rota, entidade, linha e posição necessárias para retornar |
| dataFreshness | última coleta, cobertura e status stale |

## 3.2 Regras de persistência

Toda alteração relevante atualiza a URL sem apagar a rota anterior do histórico.

Abrir um drill-down cria um snapshot de retorno: filtros, ordenação, lotes carregados e ID da linha de origem.

Voltar restaura a linha por identidade; se a lista mudou, aproxima a posição e anuncia a mudança.

Recarregar a página reconstrói o contexto pela URL e pelas preferências do usuário.

Links compartilhados não carregam segredos; apenas IDs internos, filtros e recortes permitidos.

No mobile, o primeiro Voltar fecha modal/painel; o segundo retorna à rota anterior.

## 3.3 Dependência de filtros

Alterar país reinicia região, UF e cidade.

Alterar região reinicia UF e cidade; alterar UF reinicia cidade.

Alterar segmento invalida o grupo equivalente quando incompatível.

Alterar período mantém geografia e modelo, mas recalcula séries, amostra e confiança.

Todo o período força Sem comparação por não existir período anterior equivalente completo.

Filtros incompatíveis são removidos com aviso acessível; nunca falham silenciosamente.

## 3.4 Rotas propostas

| Tela | Rota proposta | Natureza |
| --- | --- | --- |
| Tela 1 — Visão estratégica | /visao-estrategica | Área principal |
| Tela 2 — Mercado nacional | /mercado | Área principal / submenu Visão geral |
| Tela 3 — Mercado por estado | /mercado/{regiao}/{uf} | Drill-down contextual |
| Tela 4 — Mercado por cidade | /mercado/{regiao}/{uf}/{cidade} | Drill-down contextual |
| Tela 5 — Análise integrada de modelo | /mercado/modelos/{grupo_equivalente} | Drill-down reutilizável |
| Tela 6 — Navegador de anúncios | /mercado/anuncios | Submenu recorrente + evidência |
| Tela 7 — Detalhe do anúncio | /mercado/anuncios/{anuncio_id} | Detalhe contextual |
| Tela 8 — Concorrência — visão geral | /concorrencia | Área principal / submenu Visão geral |
| Tela 9 — Perfil do concorrente | /concorrencia/lojistas/{lojista_id} | Drill-down contextual |
| Tela 10 — Comparador de concorrentes | /concorrencia/comparador?participantes={ids} | Submenu recorrente / análise final |
| Tela 11 — Minha Loja — visão geral | /minha-loja | Área principal / submenu Visão geral |
| Tela 12 — Minha Loja — modelo/item | /minha-loja/itens/{item_id} | Drill-down contextual |
| Tela 13 — Radar IA | Estado global: ?radar=open (PROPOSTA) | Ferramenta global sobreposta |
| Tela 14 — Alertas estratégicos | /alertas | Central global |
| Tela 15 — Saúde dos dados | /configuracoes/saude-dados | Configurações > submenu |
| Tela 16 — Configurações e conta | /configuracoes/conta?aba={aba} | Configurações > submenu |

As rotas são PROPOSTA de engenharia de fluxo; devem ser adaptadas ao roteador e ao backend existentes sem perder o contrato de estado.

# 4. Fluxos ponta a ponta

Figura 2 — Fluxo principal de Mercado e evidências

## 4.1 Exploração geográfica

O gestor abre Mercado nacional.

Seleciona uma UF no mapa ou ranking.

A Tela 3 recalcula o estado e preserva período, comparação e segmento.

Seleciona uma cidade; a Tela 4 recalcula KPIs, modelos, lojistas e anúncios locais.

Abre um modelo ou evidência sem perder o contexto geográfico.

Volta e encontra filtros, grupo selecionado e posição restaurados.

## 4.2 Da leitura à evidência

Um KPI, insight, alerta ou resposta da IA apresenta uma afirmação.

A interface mostra fonte, período, amostra e confiança.

Ver evidências abre o Navegador de anúncios com filtros bloqueados e explicados.

A linha abre o Detalhe do anúncio; o histórico prova preço/status observado.

O retorno restaura a leitura original.

## 4.3 Concorrência

Ranking identifica participantes no recorte.

Perfil detalha mix, preço e movimentos do lojista.

Comparador recebe até quatro participantes; Minha Loja permanece fixa.

Célula da comparação abre anúncios do participante e modelo correspondentes.

## 4.4 Alertas e IA

O sino global abre resumo; Ver todos abre a Tela 14.

Alertas são eventos derivados de regras versionadas e apontam à análise relacionada.

Radar IA herda o contexto da tela, mas explicita quando o usuário ampliou ou alterou o recorte.

Sem confiança mínima, a IA recusa a conclusão e oferece abrir um recorte maior.

# 5.1 Tela 1 — Visão estratégica

| Campo | Contrato |
| --- | --- |
| Natureza | Área principal |
| Status | APROVADA |
| Rota proposta | /visao-estrategica |
| Pergunta de negócio | O que merece atenção agora? |
| Origem | Login, logo OPER RADAR ou item Visão estratégica. |
| Destino | Mercado, análise de modelo, alerta relacionado e evidências. |
| Contexto inicial | Brasil; filtros globais; Base Minha Loja fixa; período inicial Todo o período. |

## Ações e navegação

Alterar geografia, período e comparação.

Abrir prioridade comercial na análise que a sustenta.

Abrir movimentos relevantes e respectivas evidências.

Acionar Radar IA com o contexto da página.

## Dados e dependências

Consome: KPIs nacionais; pulso de preço e oferta; movimentos temporais; prioridades comerciais; confiança e cobertura.

## Estados e exceções

Sem movimentos: explicar que não houve mudança relevante. Baixa confiança: ocultar priorização prescritiva e mostrar causa. Erro parcial: preservar KPIs válidos.

## Acessibilidade específica

Resumo textual para o gráfico; prioridades em ordem de foco; ícones com nome acessível; verde/vermelho sempre acompanhados de sinal e texto.

## Telemetria mínima

screen_view, filter_changed, priority_opened, evidence_opened, radar_opened

CRITÉRIO DE ACEITE
Toda prioridade deve apontar para fonte, amostra, período, confiança e rota de evidência.

# 5.2 Tela 2 — Mercado nacional

| Campo | Contrato |
| --- | --- |
| Natureza | Área principal / submenu Visão geral |
| Status | APROVADA |
| Rota proposta | /mercado |
| Pergunta de negócio | Como oferta, preço e concentração se distribuem no Brasil? |
| Origem | Menu Mercado > Visão geral. |
| Destino | Estado, análise de modelo, anúncios equivalentes. |
| Contexto inicial | Brasil; regiões/estados/cidades encadeados; filtros temporais e segmento. |

## Ações e navegação

Selecionar UF no mapa ou ranking.

Selecionar grupo equivalente.

Alternar volume e pressão competitiva.

Abrir anúncios equivalentes.

## Dados e dependências

Consome: mapa de oferta; contagem por UF; modelos equivalentes; mediana por região; séries de preço e oferta.

## Estados e exceções

Mapa sem cobertura diferencia sem dado de zero anúncios. Falha no mapa não bloqueia tabela. Grupo sem amostra exibe motivo e alternativa de filtro.

## Acessibilidade específica

Mapa possui tabela alternativa por UF; seleção não depende apenas de cor; cabeçalhos e linhas da tabela são navegáveis por teclado.

## Telemetria mínima

market_country_view, geography_selected, model_group_selected, ads_opened

CRITÉRIO DE ACEITE
Selecionar UF preserva todos os filtros e recalcula a Tela 3 sem perder o grupo escolhido.

# 5.3 Tela 3 — Mercado por estado

| Campo | Contrato |
| --- | --- |
| Natureza | Drill-down contextual |
| Status | APROVADA |
| Rota proposta | /mercado/{regiao}/{uf} |
| Pergunta de negócio | Como o mercado se comporta no estado escolhido? |
| Origem | Clique na UF da Tela 2 ou URL compartilhada. |
| Destino | Cidade, modelo, lojista e anúncios. |
| Contexto inicial | Herda país, região, período, comparação, segmento e grupo equivalente. |

## Ações e navegação

Selecionar cidade.

Analisar modelo.

Abrir lojista.

Voltar ao Brasil preservando estado anterior e rolagem.

## Dados e dependências

Consome: KPIs estaduais; cidades; modelo comparável; faixa estadual; lojistas; referência Minha Loja.

## Estados e exceções

Estado sem cobertura mostra UFs cobertas e opção de voltar. Cidade sem dados permanece desabilitada com explicação.

## Acessibilidade específica

Breadcrumb programático; botão Voltar com rótulo explícito; mapa estadual tem lista de cidades equivalente.

## Telemetria mínima

market_state_view, city_selected, dealer_opened, back_restored

CRITÉRIO DE ACEITE
Diferenças estáticas contra Brasil/MG usam cor neutra; movimento temporal usa verde/vermelho.

# 5.4 Tela 4 — Mercado por cidade

| Campo | Contrato |
| --- | --- |
| Natureza | Drill-down contextual |
| Status | MOCKUP — aprovação formal pendente |
| Rota proposta | /mercado/{regiao}/{uf}/{cidade} |
| Pergunta de negócio | Qual é a oferta, o preço e a concorrência desta praça? |
| Origem | Clique em cidade na Tela 3. |
| Destino | Modelo, perfil de lojista e anúncios. |
| Contexto inicial | Herda todos os filtros; cidade substitui Todas as cidades. |

## Ações e navegação

Abrir concorrência completa.

Analisar modelo.

Abrir anúncio equivalente.

Voltar ao estado preservando posição.

## Dados e dependências

Consome: KPIs locais; participação no estado; concentração por lojista; medianas da cidade; amostra e confiança.

## Estados e exceções

Cidade com amostra pequena não força confiança alta. Sem granularidade de bairro: não mostrar mapa fictício; usar concentração competitiva.

## Acessibilidade específica

Barras horizontais têm tabela textual; amostra e confiança são lidas antes da ação; rótulos completos sem depender de tooltip.

## Telemetria mínima

market_city_view, competitor_concentration_opened, city_model_selected

CRITÉRIO DE ACEITE
Validar KPI participação no estado, substituição do mapa e regra de confiança para amostra local.

# 5.5 Tela 5 — Análise integrada de modelo

| Campo | Contrato |
| --- | --- |
| Natureza | Drill-down reutilizável |
| Status | MOCKUP — aprovação formal pendente |
| Rota proposta | /mercado/modelos/{grupo_equivalente} |
| Pergunta de negócio | Como este modelo se posiciona em todos os recortes monitorados? |
| Origem | Analisar modelo a partir das Telas 2, 3 ou 4. |
| Destino | Anúncios filtrados e perfil de lojista. |
| Contexto inicial | Por padrão herda o recorte de origem; o gestor pode ampliar para Brasil. |

## Ações e navegação

Trocar recorte sem perder o grupo comparável.

Abrir estado ou região.

Abrir anúncios do modelo.

Abrir lojista.

## Dados e dependências

Consome: série de mediana; oferta ativa; regiões; top estados; top lojistas; Minha Loja.

## Estados e exceções

Quando um recorte não tiver amostra, manter o modelo e oferecer recorte superior. Não estimar preço ausente.

## Acessibilidade específica

Gráficos têm tabela alternativa; seleção de recorte usa combobox acessível; valores da Minha Loja têm rótulo textual.

## Telemetria mínima

model_analysis_view, scope_changed, region_opened, model_ads_opened

CRITÉRIO DE ACEITE
Decidir formalmente se sempre abre no Brasil ou herda o recorte; recomendação: herdar e oferecer ampliar.

# 5.6 Tela 6 — Navegador de anúncios

| Campo | Contrato |
| --- | --- |
| Natureza | Submenu recorrente + evidência |
| Status | MOCKUP — aprovação formal pendente |
| Rota proposta | /mercado/anuncios |
| Pergunta de negócio | Quais anúncios sustentam esta leitura? |
| Origem | Mercado > Anúncios monitorados ou botões Ver anúncios equivalentes. |
| Destino | Detalhe do anúncio e perfil do lojista. |
| Contexto inicial | Filtros, grupo equivalente e geografia chegam pela URL; acesso direto abre visão geral permitida ao papel. |

## Ações e navegação

Busca livre.

Filtrar ano, condição, preço e status.

Ordenar.

Abrir linha.

Carregar mais por rolagem infinita híbrida.

## Dados e dependências

Consome: anúncio; lojista; localidade; ano; km; condição; preço; dias no ar; status.

## Estados e exceções

Fim da lista anunciado. Erro de próximo lote mantém itens carregados e oferece Tentar novamente. Filtro sem resultado permite limpar filtros.

## Acessibilidade específica

Rolagem infinita possui botão Carregar mais, aria-live com total carregado e foco estável; tabela pode alternar para cartões em mobile.

## Telemetria mínima

ads_view, ads_search, ads_filter_changed, infinite_scroll_loaded, load_more_clicked, ad_opened

CRITÉRIO DE ACEITE
Voltar do detalhe restaura filtros, ordenação e posição por ID da linha, não apenas pixel.

# 5.7 Tela 7 — Detalhe do anúncio

| Campo | Contrato |
| --- | --- |
| Natureza | Detalhe contextual |
| Status | MOCKUP — aprovação formal pendente |
| Rota proposta | /mercado/anuncios/{anuncio_id} |
| Pergunta de negócio | Qual é a evidência individual e seu histórico? |
| Origem | Linha do Navegador de anúncios. |
| Destino | Perfil do lojista; voltar à lista. |
| Contexto inicial | Mantém token de retorno da lista e grupo comparável. |

## Ações e navegação

Ver perfil do lojista.

Inspecionar histórico de preço/status.

Voltar à lista.

Copiar link interno.

## Dados e dependências

Consome: atributos normalizados; preço atual; histórico; status; lojista; participação no cálculo.

## Estados e exceções

Anúncio saído preserva histórico e mostra Saída detectada, nunca Vendido. Registro indisponível apresenta motivo e link de retorno.

## Acessibilidade específica

Especificações em lista de definição; histórico tem descrição textual; status não depende de cor.

## Telemetria mínima

ad_detail_view, dealer_profile_opened, return_to_ads

CRITÉRIO DE ACEITE
Definir o layout do estado Saído e a evidência mínima para venda provável.

# 5.8 Tela 8 — Concorrência — visão geral

| Campo | Contrato |
| --- | --- |
| Natureza | Área principal / submenu Visão geral |
| Status | MOCKUP — aprovação formal pendente |
| Rota proposta | /concorrencia |
| Pergunta de negócio | Quem está movimentando e pressionando o mercado? |
| Origem | Menu Concorrência > Visão geral. |
| Destino | Perfil do concorrente e Comparador. |
| Contexto inicial | Recorte geográfico, período e segmento; Base Minha Loja fixa. |

## Ações e navegação

Ordenar ranking.

Abrir perfil.

Selecionar até quatro participantes.

Comparar selecionados.

## Dados e dependências

Consome: lojistas ativos; entradas; saídas; novos participantes; ticket; movimento temporal.

## Estados e exceções

Nenhum participante selecionado desabilita comparação e explica requisito. Saída é movimento de anúncio, não venda.

## Acessibilidade específica

Seleção para comparação usa checkbox real; ações por linha têm nome do lojista; barras divergentes possuem lista equivalente.

## Telemetria mínima

competition_view, competitor_selected, competitor_profile_opened, compare_started

CRITÉRIO DE ACEITE
Definir regra explícita de concorrente direto da SVD.

# 5.9 Tela 9 — Perfil do concorrente

| Campo | Contrato |
| --- | --- |
| Natureza | Drill-down contextual |
| Status | MOCKUP — aprovação formal pendente |
| Rota proposta | /concorrencia/lojistas/{lojista_id} |
| Pergunta de negócio | Como este lojista forma preço e movimenta estoque? |
| Origem | Ver perfil na Tela 8, anúncios ou detalhe. |
| Destino | Comparador com lojista pré-selecionado e anúncios. |
| Contexto inicial | Herda geografia, período e segmento; perfil é identificado por ID estável. |

## Ações e navegação

Abrir anúncios do mix.

Comparar com Minha Loja.

Abrir histórico de entradas/saídas.

## Dados e dependências

Consome: estoque; mix; ticket; tempo médio; movimento; modelos em comum com SVD.

## Estados e exceções

Sem modelos em comum mostra explicação, não uma tabela vazia. Badge concorrente direto só aparece se a regra for satisfeita.

## Acessibilidade específica

Badge possui texto e explicação; gráfico de entradas/saídas tem tabela; botão de comparação explicita os participantes.

## Telemetria mínima

competitor_profile_view, competitor_ads_opened, compare_with_store

CRITÉRIO DE ACEITE
Fonte e critério do badge Concorrente direto devem ser auditáveis.

# 5.10 Tela 10 — Comparador de concorrentes

| Campo | Contrato |
| --- | --- |
| Natureza | Submenu recorrente / análise final |
| Status | MOCKUP — aprovação formal pendente |
| Rota proposta | /concorrencia/comparador?participantes={ids} |
| Pergunta de negócio | Como participantes selecionados e Minha Loja se comparam? |
| Origem | Concorrência > Comparador, seleção na Tela 8 ou perfil na Tela 9. |
| Destino | Anúncios de uma célula específica. |
| Contexto inicial | Até quatro participantes; Minha Loja fixa e não removível. |

## Ações e navegação

Adicionar/remover concorrente.

Trocar modelo comum.

Abrir anúncios da célula.

Compartilhar comparação.

## Dados e dependências

Consome: mediana por lojista/modelo; unidades; ausência de modelo comum; Minha Loja.

## Estados e exceções

Participante sem modelo comum mostra travessão e explicação. Zero não substitui ausência. Comparação vazia orienta seleção.

## Acessibilidade específica

Tabela é fonte principal; gráfico é complementar; Minha Loja identificada por texto, não apenas laranja.

## Telemetria mínima

competitor_compare_view, participant_added, participant_removed, comparison_cell_opened

CRITÉRIO DE ACEITE
Definir comportamento quando nenhum participante possuir qualquer modelo em comum.

# 5.11 Tela 11 — Minha Loja — visão geral

| Campo | Contrato |
| --- | --- |
| Natureza | Área principal / submenu Visão geral |
| Status | MOCKUP — aprovação formal pendente |
| Rota proposta | /minha-loja |
| Pergunta de negócio | Como o estoque da SVD está posicionado frente ao mercado equivalente? |
| Origem | Menu Minha Loja > Visão geral. |
| Destino | Modelo/item da loja e anúncios equivalentes. |
| Contexto inicial | SVD Seminovos, Curitiba/PR; recortes comparativos configuráveis. |

## Ações e navegação

Abrir item/modelo.

Ver recomendação entendida como leitura comparativa.

Filtrar posição e alcance.

## Dados e dependências

Consome: estoque; ticket; dias em estoque; modelos acima; preço SVD; mediana equivalente; alcance.

## Estados e exceções

Item sem grupo comparável mostra Não comparável e os atributos faltantes. Nunca fabricar mediana.

## Acessibilidade específica

Leituras Acima/Alinhado/Abaixo têm texto; valores estáticos permanecem neutros; tabela vira cartões ordenados no mobile.

## Telemetria mínima

store_view, store_item_opened, store_position_filter_changed

CRITÉRIO DE ACEITE
Formalizar os limiares de Acima/Alinhado/Abaixo e manter linguagem não prescritiva.

# 5.12 Tela 12 — Minha Loja — modelo/item

| Campo | Contrato |
| --- | --- |
| Natureza | Drill-down contextual |
| Status | MOCKUP — aprovação formal pendente |
| Rota proposta | /minha-loja/itens/{item_id} |
| Pergunta de negócio | Quais evidências posicionam este item em cada geografia? |
| Origem | Linha da Tela 11. |
| Destino | Navegador de anúncios filtrado. |
| Contexto inicial | Item SVD fixo; grupo equivalente e recortes Brasil/Sul/UF. |

## Ações e navegação

Alternar recorte.

Ver anúncios equivalentes.

Voltar ao estoque.

## Dados e dependências

Consome: preço SVD; medianas por recorte; diferença estática; amostra; confiança; distribuição.

## Estados e exceções

Recorte insuficiente recebe baixa confiança/indisponível. Texto não sugere preço ideal ou obrigação de ação.

## Acessibilidade específica

Distribuição tem descrição e tabela; marcador SVD possui rótulo; texto de leitura é simples e objetivo.

## Telemetria mínima

store_item_view, store_scope_changed, store_evidence_opened

CRITÉRIO DE ACEITE
Validar o tom do texto para que seja evidência, nunca recomendação automática de preço.

# 5.13 Tela 13 — Radar IA

| Campo | Contrato |
| --- | --- |
| Natureza | Ferramenta global sobreposta |
| Status | MOCKUP — aprovação formal pendente |
| Rota proposta | Estado global: ?radar=open (PROPOSTA) |
| Pergunta de negócio | O que os dados monitorados respondem sobre a pergunta do gestor? |
| Origem | Botão circular em qualquer tela. |
| Destino | Anúncios, modelo, concorrente ou recorte que sustentam a resposta. |
| Contexto inicial | Herda tela, filtros e entidade atual; usuário pode remover ou ampliar o contexto. |

## Ações e navegação

Perguntar.

Inspecionar fonte/amostra/período/confiança.

Abrir evidências.

Limpar contexto.

Salvar pergunta como alerta (PROPOSTA).

## Dados e dependências

Consome: consulta; contexto; resposta; evidências; confiança; política de recusa.

## Estados e exceções

Sem amostra suficiente: recusar conclusão e sugerir recorte maior. Erro da IA não esconde dados do painel. Conteúdo causal não comprovado deve ser bloqueado.

## Acessibilidade específica

Dialog com foco preso, Esc fecha, foco retorna ao botão; mensagens têm papéis semânticos; resposta não depende de animação.

## Telemetria mínima

radar_opened, radar_question_submitted, radar_refused, radar_evidence_opened, radar_closed

CRITÉRIO DE ACEITE
Toda resposta contém fonte, período, amostra, confiança e caminho de evidência.

# 5.14 Tela 14 — Alertas estratégicos

| Campo | Contrato |
| --- | --- |
| Natureza | Central global |
| Status | MOCKUP CORRIGIDO — aprovação formal pendente |
| Rota proposta | /alertas |
| Pergunta de negócio | Quais mudanças relevantes exigem atenção? |
| Origem | Sino global com contador em todas as telas; popover com recentes e Ver todos. |
| Destino | Mercado, modelo, concorrente, Minha Loja ou anúncios relacionados. |
| Contexto inicial | Regras do usuário; geografia, modelos e frequência configurados. |

## Ações e navegação

Abrir alerta.

Marcar como visualizado.

Arquivar.

Filtrar por tipo/status.

Configurar regras.

## Dados e dependências

Consome: tipo; prioridade; descrição; data; status; alvo; regra disparadora.

## Estados e exceções

Sem alertas novos mostra histórico e estado saudável. Alerta cuja evidência expirou explica indisponibilidade. Contador sincroniza após leitura.

## Acessibilidade específica

Sino tem nome e contador anunciado sem repetição; popover é navegável; prioridade/status usam texto; foco volta ao sino.

## Telemetria mínima

alert_center_view, alert_opened, alert_read, alert_archived, alert_rule_changed

CRITÉRIO DE ACEITE
Sino é componente global; nenhum menu comercial fica ativo na central.

# 5.15 Tela 15 — Saúde dos dados

| Campo | Contrato |
| --- | --- |
| Natureza | Configurações > submenu |
| Status | MOCKUP — aprovação formal pendente |
| Rota proposta | /configuracoes/saude-dados |
| Pergunta de negócio | A base está atualizada, coberta e confiável? |
| Origem | Configurações > Saúde dos dados ou Fontes de dados > Ver saúde dos dados. |
| Destino | Navegador de anúncios em duplicidade, quando aplicável. |
| Contexto inicial | Visão operacional; sem filtros comerciais; respeita permissão administrativa. |

## Ações e navegação

Inspecionar cobertura por UF.

Abrir detalhes de falha.

Abrir duplicidades mescladas.

Atualizar diagnóstico.

## Dados e dependências

Consome: fontes; última coleta; UFs; taxa de sucesso; falhas; duplicidades; confiança.

## Estados e exceções

Fonte atrasada, coleta parcial e fonte indisponível recebem mensagens distintas. Diagnóstico terminal não cria decisão comercial direta.

## Acessibilidade específica

Tabela densa mantém cabeçalhos; falhas usam ícone + texto; atualizações são anunciadas em região live moderada.

## Telemetria mínima

data_health_view, source_issue_opened, duplicates_opened, health_refresh

CRITÉRIO DE ACEITE
Confirmar permanência em Configurações; recomendação funcional: manter como submenu administrativo.

# 5.16 Tela 16 — Configurações e conta

| Campo | Contrato |
| --- | --- |
| Natureza | Configurações > submenu |
| Status | MOCKUP — aprovação formal pendente |
| Rota proposta | /configuracoes/conta?aba={aba} |
| Pergunta de negócio | Como administrar conta, usuários, fontes, permissões, preferências e método? |
| Origem | Configurações > Conta e preferências. |
| Destino | Saúde dos dados pela aba Fontes de dados. |
| Contexto inicial | Aba na URL; preferências sincronizadas por usuário e dispositivo. |

## Ações e navegação

Alternar abas.

Gerenciar usuários e permissões conforme papel.

Inspecionar fontes.

Definir preferências.

Ler metodologia oficial.

## Dados e dependências

Consome: conta; usuários; fontes; papéis; preferências; metodologia somente leitura.

## Estados e exceções

Aba sem permissão permanece oculta ou bloqueada com motivo. Alteração de metodologia não ocorre na interface; exige Plano Mestre.

## Acessibilidade específica

Tabs usam padrão tablist/tab/tabpanel; setas movem entre abas; foco e seleção são independentes; formulários têm labels e ajuda.

## Telemetria mínima

settings_view, settings_tab_changed, preference_changed, permission_changed, data_health_opened

CRITÉRIO DE ACEITE
Definir granularidade de permissões; Fontes de dados oferece rota explícita para Tela 15.

# 6. Contrato universal de estados

Figura 3 — Estados que toda tela precisa implementar

| Estado | Comportamento obrigatório | Ação oferecida |
| --- | --- | --- |
| Carregando | Skeleton preserva a geometria; não mostrar zero temporário; cancelar requisição anterior quando filtro muda. | Cancelar implícito / aguardar |
| Vazio real | Explicar que não há dados no recorte, distinguindo ausência de cobertura de zero anúncios. | Ampliar recorte |
| Vazio por filtro | Listar filtros responsáveis sem apagar o contexto. | Limpar filtros |
| Erro parcial | Manter componentes válidos e marcar somente o bloco que falhou. | Tentar novamente |
| Erro total | Mensagem com request_id para suporte; nenhum dado antigo apresentado como atual. | Recarregar / voltar |
| Baixa confiança | Mostrar dado com ressalva ou recusar insight; explicar fatores do score. | Ver amostra / ampliar |
| Stale | Exibir última atualização e motivo; não misturar com estado atual sem rótulo. | Atualizar |
| Sem permissão | Não vazar existência/conteúdo protegido; explicar papel necessário. | Solicitar acesso / voltar |
| Offline | Preservar último estado em leitura, rotulado como offline; bloquear mutações. | Reconectar |

## 6.1 Mensagens-padrão

Sem dados neste recorte. Amplie a geografia ou o período para continuar.

A amostra é insuficiente para uma leitura confiável. Nenhuma conclusão foi gerada.

Dados atualizados pela última vez em {data_hora}. A coleta atual está atrasada.

Não foi possível carregar este bloco. Os demais dados permanecem disponíveis.

Você não possui permissão para esta configuração.

# 7. Dados, equivalência e confiança

Figura 4 — Linhagem funcional dos dados

## 7.1 Grupo equivalente

categoria e tipo do veículo;

marca e modelo normalizados;

configuração e tração;

ano ou faixa curta;

condição;

carroceria/implemento quando relevante;

quilometragem quando houver cobertura suficiente.

## 7.2 Score de confiança — PROPOSTA

A confiança não pode depender apenas do número de anúncios. A proposta abaixo combina quatro dimensões e explica o resultado ao usuário.

| Dimensão | Peso | Exemplo de pontuação |
| --- | --- | --- |
| Amostra válida | 40 | ≥30: 40; 10–29: 28; 5–9: 16; <5: 5 |
| Diversidade de lojistas | 25 | ≥10: 25; 4–9: 17; 2–3: 8; 1: 0 |
| Frescor | 20 | ≤24h: 20; ≤72h: 12; ≤7d: 5; >7d: 0 |
| Completude | 15 | ≥90%: 15; 75–89%: 10; 50–74%: 5; <50%: 0 |

Alta: score ≥80.

Média: score de 55 a 79.

Baixa: score <55.

Qualquer falha crítica de identidade/duplicidade pode rebaixar a classe, mesmo com amostra grande.

Os limites são proposta e precisam de validação com o histórico real antes da produção.

## 7.3 Status do anúncio

| Status interno | Significado | Exibição |
| --- | --- | --- |
| ATIVO | Observado na coleta atual e validado. | Ativo |
| SAIDA_DETECTADA | Ausente após a quantidade de confirmações definida. | Saído do portal |
| VENDA_PROVAVEL | Saída com sinais adicionais, ainda não venda confirmada. | Venda provável + confiança |
| STALE | Registro não revalidado dentro do SLA da fonte. | Dados desatualizados |
| DUPLICADO | Mesmo anúncio/veículo identificado em mais de um registro. | Mesclado / oculto da contagem |
| INVALIDO | Campos essenciais incoerentes ou insuficientes. | Fora dos cálculos |

# 8. Funções novas propostas

COMO LER
Estas funções não estavam integralmente especificadas nos mockups. Foram incluídas para fechar lacunas de operação, rastreabilidade, acessibilidade e governança. P0 é essencial ao MVP funcional; P1 amplia valor; P2 é evolução.

| Prioridade | Função | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| P0 | Estado e deep link reproduzível | Filtros, entidade, ordenação e comparação ficam na URL. Permite compartilhar uma análise e reconstruir o estado após recarregar. |
| P0 | Restauração de retorno | Voltar restaura filtros, linha/entidade de referência, lote carregado e posição da lista; evita recomeçar a análise. |
| P0 | Motor de confiança | Calcula confiança por amostra, diversidade de lojistas, frescor e completude; impede conclusões fortes em amostra fraca. |
| P0 | Linhagem e evidência | Todo KPI, insight, alerta e resposta da IA expõe origem, período, amostra, confiança e link para anúncios sustentadores. |
| P0 | Rolagem infinita híbrida | Carregamento automático com botão acessível Carregar mais, recuperação de erro e fim de lista anunciado. |
| P0 | Telemetria de produto | Eventos padronizados para navegação, filtros, drill-down, evidências, alertas, IA e falhas; base para medir uso e regressão. |
| P0 | Auditoria administrativa | Registra alterações de usuários, papéis, fontes, regras de alerta e preferências com autor, data e antes/depois. |
| P1 | Salvar visão | Salva filtros, entidade, ordenação e comparação com nome do usuário. Pode ser reaberta sem reconstrução manual. |
| P1 | Converter visão em alerta | Transforma uma pesquisa/modelo/recorte salvo em regra de alerta, com limiar e frequência explícitos. |
| P1 | Favoritos e monitoramento | Favorita modelos, cidades e lojistas; alimenta briefing e alertas, sem criar recomendação automática. |
| P1 | Exportação governada | CSV para dados tabulares e PDF para briefing, respeitando filtros, permissão, fonte e carimbo de atualização. |
| P1 | Resumo executivo agendado | Digest diário/semanal de alertas e mudanças, configurável pelo gestor; canais ficam pendentes de decisão. |
| P1 | Classificação de concorrente direto | Regra auditável baseada em sobreposição de modelos, praça e faixa de preço; substitui badge manual. |
| P1 | Detecção de saída provável | Classifica saída com evidências e nível de confiança; nunca chama de venda confirmada sem integração de venda. |
| P2 | Anotações internas | Permite registrar observação em modelo/lojista/anúncio com autor e data; sem alterar o dado monitorado. |
| P2 | Comparação de snapshots | Compara duas datas/recortes salvos e evidencia o que mudou, mantendo diferença estática separada de movimento temporal. |

## 8.1 Regras para funções novas

Nenhuma função nova pode criar recomendação automática de preço sem governança e confiança suficientes.

Exportações carregam filtros, fonte, data de atualização e aviso de que preços são anunciados.

Visões salvas e alertas são privados por padrão; compartilhamento exige permissão explícita.

Anotações nunca alteram o dado coletado; ficam em camada separada e auditada.

Toda automação pode ser desativada pelo usuário e registra sua regra disparadora.

# 9. Acessibilidade e responsividade

## 9.1 Meta

CRITÉRIO MÍNIMO
WCAG 2.2 nível AA, navegação completa por teclado, reflow a 320 CSS px e equivalência textual para gráficos e mapas.

## 9.2 Mapa de controles

| Componente | Teclado | Leitor de tela / foco | Mobile |
| --- | --- | --- | --- |
| Sidebar/submenu | Tab; Enter/Espaço abre; setas opcionais no grupo | aria-expanded e item atual; foco não salta | Menu lateral ou Mais; estado atual visível |
| Tabs | Setas movem; Home/End; Enter ativa se manual | tablist/tab/tabpanel; aria-selected | Rolagem horizontal com rótulo completo |
| Combobox/filtro | Setas, Enter, Esc; digitação busca | label, valor, total de opções e erro | Painel full-screen; Aplicar/Limpar fixos |
| Tabela | Tab apenas em ações; setas não obrigatórias | th/headers, caption e ordem lógica | Cartões ou tabela com primeira coluna fixa |
| Gráfico/mapa | Foco em pontos relevantes quando acionáveis | Resumo + tabela alternativa | Resumo primeiro; visual simplificado |
| Rolagem infinita | Botão Carregar mais sempre disponível | aria-live anuncia lote e total | Carga automática moderada; botão persistente |
| Dialog/Radar IA | Esc fecha; Tab preso; foco retorna | role dialog, título e descrição | Tela cheia; campo acima do teclado |
| Sino/popover | Enter abre; Esc fecha | contador anunciado uma vez; foco retorna | Popover ou folha inferior |
| Toast | Não captura foco | aria-live polite/assertive conforme severidade | Visível sem cobrir ação principal |

## 9.3 Regras visuais

Contraste mínimo 4,5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande/componentes.

Foco com contorno de pelo menos 2 px e contraste de 3:1; nunca removido.

Alvos de toque mínimos de 44 × 44 CSS px.

Zoom de 200% sem perda de conteúdo ou ação; 400% com reflow quando aplicável.

Cor nunca é a única indicação: sinal, texto, badge e ícone acompanham.

prefers-reduced-motion elimina animação não essencial e preserva transições instantâneas.

## 9.4 Breakpoints e comportamento

| Faixa | Layout | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| ≥1280 px | Sidebar fixa, 12 colunas, comparação completa. | Exploração e análise densa |
| 1024–1279 px | Sidebar compacta; cards podem quebrar em 2 linhas. | Análise com menor simultaneidade |
| 768–1023 px | Sidebar recolhível; filtros em painel; duas colunas. | Leitura e comparação moderada |
| <768 px | Uma coluna; navegação compacta; filtros full-screen. | Briefing, alertas, busca e ações rápidas |

## 9.5 Mobile por área

Visão estratégica: KPIs em carrossel acessível ou pilha; prioridades antes de gráficos.

Mercado: mapa substituído por ranking/lista como padrão; filtros em tela cheia.

Concorrência: ranking em cartões; comparação horizontal com primeira coluna fixa e modo lista.

Minha Loja: leitura e evidência primeiro; nenhum texto prescritivo.

Radar IA: painel vira página cheia; evidências continuam acessíveis.

Alertas: sino no topo; central em lista; ações de leitura/arquivo com confirmação acessível.

# 10. Permissões e segurança

## 10.1 Papéis — PROPOSTA

| Capacidade | Gestor | Analista | Comercial | Administrador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ver dashboards | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Comparar/exportar | Sim | Sim | Limitado | Sim |
| Criar alertas/visões | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Ver Saúde dos dados | Sim | Leitura | Não | Sim |
| Gerenciar usuários | Conforme política | Não | Não | Sim |
| Gerenciar fontes | Leitura | Não | Não | Sim |
| Alterar permissões | Conforme política | Não | Não | Sim |
| Alterar metodologia | Não pela interface | Não | Não | Não pela interface |

## 10.2 Controles obrigatórios

RBAC no backend; ocultar botão no frontend não é segurança.

Segredos de coletores ficam somente no servidor e em cofre apropriado.

Logs de auditoria para usuário, papel, fonte, alerta e preferência.

Exportações recebem marca temporal, usuário, filtros e origem.

Rate limit e proteção contra enumeração em anúncios, lojistas e consultas da IA.

Radar IA não recebe segredos nem dados fora do escopo permitido ao usuário.

Retenção de perguntas, exports e logs deve ser definida antes da produção.

# 11. APIs, entidades e contratos

## 11.1 Envelope de resposta — PROPOSTA

| Campo | Definição |
| --- | --- |
| data | conteúdo solicitado |
| meta.context | geografia, período, comparação, segmento e grupo equivalente |
| meta.source | fonte(s), coleta e versão do normalizador |
| meta.sample | anúncios válidos, lojistas e cobertura |
| meta.confidence | score, classe e fatores |
| meta.freshness | última coleta, SLA e stale |
| meta.request_id | correlação para suporte e observabilidade |
| links.evidence | rota/consulta do Navegador de anúncios |

## 11.2 Endpoints sugeridos

| Método | Endpoint | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/context/facets | Filtros encadeados e disponibilidade |
| GET | /api/v1/market/summary | KPIs do recorte |
| GET | /api/v1/market/geography | Mapa/ranking geográfico |
| GET | /api/v1/market/models | Grupos equivalentes e medianas |
| GET | /api/v1/market/models/{id}/series | Séries de preço e oferta |
| GET | /api/v1/ads | Busca, filtros e cursor da lista |
| GET | /api/v1/ads/{id} | Detalhe e histórico |
| GET | /api/v1/dealers/{id} | Perfil do lojista |
| POST | /api/v1/competitors/compare | Comparação de participantes |
| GET | /api/v1/store/positioning | Posição do estoque SVD |
| GET | /api/v1/store/items/{id}/evidence | Leitura por item |
| GET/POST/PATCH | /api/v1/alerts e /alert-rules | Central e regras |
| POST | /api/v1/radar/query | Pergunta com contexto e evidências |
| GET | /api/v1/data-health | Cobertura, falhas e confiança |
| GET/PATCH | /api/v1/settings | Preferências permitidas |
| GET/POST/PATCH | /api/v1/users e /roles | Administração RBAC |

## 11.3 Entidades mínimas

| Entidade | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Source | Fonte, SLA, credencial indireta e status operacional |
| Capture | Execução da coleta, tempos, contagens e falhas |
| Listing | Anúncio normalizado e identidade observada |
| PriceObservation | Preço/status por data para histórico |
| Dealer | Lojista, localidade e identidade consolidada |
| VehicleNormalization | Marca, modelo, configuração, ano, condição e atributos |
| ComparableGroup | Regra/versionamento do grupo equivalente |
| StoreItem | Item SVD e vínculo com grupo equivalente |
| AlertRule / AlertEvent | Regra configurada e ocorrência derivada |
| SavedView | Contexto de análise salvo pelo usuário |
| User / Role | Identidade e autorização |
| AuditLog | Rastro imutável de mutações administrativas |

## 11.4 Paginação por cursor

Usar cursor opaco, não offset, para reduzir duplicação/salto quando novos anúncios entram.

Resposta inclui next_cursor, has_more e total aproximado/confirmado.

Ordenação possui desempate estável por ID.

Filtros mudados invalidam cursor e cancelam requisição anterior.

# 12. Telemetria, performance e observabilidade

## 12.1 Eventos

| Evento | Quando | Payload mínimo |
| --- | --- | --- |
| screen_view | Rota estabilizada | screen, context_id, role |
| filter_changed | Filtro aplicado | field, old, new, source |
| drilldown_opened | Entidade aberta | origin, target_type, target_id |
| back_restored | Retorno concluído | origin, restored_filters, restored_row |
| evidence_opened | Evidência solicitada | claim_type, evidence_query |
| infinite_scroll_loaded | Lote automático | cursor, count, latency |
| load_more_clicked | Fallback acessível | cursor, count |
| alert_opened | Alerta aberto | alert_id, type, target |
| radar_question_submitted | Pergunta enviada | context_hash, confidence_result |
| export_requested | Exportação | format, context_hash, rows |
| permission_denied | Ação bloqueada | action, object, role |
| ui_error | Erro de interface/API | request_id, component, code |

## 12.2 Orçamentos de performance — PROPOSTA

| Métrica | Meta |
| --- | --- |
| LCP desktop/mobile | ≤2,5 s no p75 |
| INP | ≤200 ms no p75 |
| CLS | ≤0,10 |
| API resumo/cache | p95 ≤800 ms |
| API análise pesada | p95 ≤2,5 s com estado progressivo |
| Troca de filtro | feedback visual ≤100 ms; cancelamento de requisição anterior |
| Lista | virtualização a partir de 200 itens montados |
| Bundle inicial | carregamento por rota; gráficos/mapas sob demanda |

## 12.3 Métricas operacionais

Monitorar: taxa de sucesso e duração por fonte; idade do dado por UF; duplicidade e registros inválidos; cobertura de grupo equivalente; taxa de erro de API e componente; respostas e recusas do Radar IA por confiança; alertas disparados, abertos e arquivados; tempo até evidência e taxa de retorno restaurado.

# 13. Critérios de aceite e testes

## 13.1 Gate por tela

Objetivo ligado a uma área e pergunta de negócio.

Origem, destino, Voltar e deep link definidos.

Filtros e contexto inicial coerentes.

KPIs possuem definição, fonte e amostra.

Equivalência e Minha Loja aplicadas corretamente.

Semântica de cor validada.

Loading, vazio, erro, baixa confiança, stale e permissão desenhados.

Teclado, leitor de tela, foco, contraste, zoom e mobile testados.

Telemetria e request_id implementados.

Aprovação explícita do gestor e Plano Mestre atualizados.

## 13.2 Matriz de testes

| Camada | Testes mínimos |
| --- | --- |
| Unidade | Normalização, equivalência, mediana, confiança, status e regras de alerta |
| Contrato | Schema de API, filtros, cursor, erros e metadados de evidência |
| Integração | Filtro → API → tabela/gráfico; alerta → destino; IA → evidência |
| E2E | Brasil→UF→cidade→modelo→anúncio→voltar; concorrente→comparador; fonte→saúde |
| Visual | Grades, quebra responsiva, estados e regressão por screenshot |
| Acessibilidade | axe + teste manual de teclado, leitor de tela, zoom e contraste |
| Performance | Web Vitals, p95, cancelamento, cache e listas grandes |
| Segurança | RBAC backend, IDOR, rate limit, exportação e logs |

## 13.3 Cenários E2E críticos

Selecionar MG, abrir Belo Horizonte, abrir modelo, abrir anúncios, detalhe e retornar com estado intacto.

Comparar TransMinas, BH Caminhões e SVD; abrir célula; voltar à comparação.

Abrir alerta no sino e chegar ao modelo/recorte correto.

Perguntar ao Radar IA e abrir os 38 anúncios/22 lojistas que sustentam a resposta de demonstração.

Forçar amostra insuficiente e confirmar recusa segura.

Simular fonte stale/falha e confirmar rebaixamento de confiança e Saúde dos dados.

Testar rolagem infinita com erro no segundo lote e recuperação pelo botão Carregar mais.

Usuário Comercial tenta abrir permissões e recebe bloqueio sem vazamento.

# 14. Roadmap recomendado

| Fase | Escopo | Saída |
| --- | --- | --- |
| 0 — Governança e dados | Mapa de APIs, dicionário, confiança, equivalência, status e RBAC. | Contratos aprovados |
| 1 — Casca global | Router, URL state, sidebar/submenus, header, sino, filtros e estados. | Navegação funcional |
| 2 — Mercado | Telas 1–7, evidências, cursor e retorno restaurado. | Exploração ponta a ponta |
| 3 — Concorrência | Telas 8–10 e regra de concorrente direto. | Perfis e comparação |
| 4 — Minha Loja | Telas 11–12 e linguagem não prescritiva. | Posicionamento SVD |
| 5 — Inteligência | Radar IA, alertas, evidência, recusa e auditoria. | Telas 13–14 |
| 6 — Administração | Saúde dos dados, conta, fontes, papéis e preferências. | Telas 15–16 |
| 7 — Qualidade | Mobile, WCAG, performance, segurança, observabilidade e regressão. | Release candidate |

## 14.1 Ordem de implementação interna

Construir primeiro contratos e casca; não codificar 16 telas isoladas.

Criar componentes reutilizáveis: filtro, KPI, tabela, estado, evidence link, confiança, badge e breadcrumb.

Validar um fluxo vertical completo antes de replicar áreas.

Automatizar testes e telemetria junto com o componente, não ao final.

# 15. Decisões consolidadas e pendências

## 15.1 Decisões consolidadas

| Decisão | Resultado |
| --- | --- |
| Menu | Curto; submenus apenas para destinos recorrentes |
| Drill-downs | Estado, cidade, modelo, lojista, item e anúncio fora do menu |
| Alertas | Central global acessada pelo sino em todas as telas |
| Radar IA | Camada global com fonte, amostra, período, confiança e evidência |
| Listagens | Rolagem infinita híbrida; sem paginação numérica |
| Configurações | Conta e preferências + Saúde dos dados como submenus |
| Fotos | Proibidas como elemento do produto |
| Dados de mockup | Podem ser demonstrativos, mas coerentes e explicitamente identificados |
| Cores | Verde/vermelho só para movimento temporal; exceções operacionais explicitamente rotuladas |

## 15.2 Pendências para decisão do gestor

| Tema | Decisão necessária | Recomendação |
| --- | --- | --- |
| Permissões | Granularidade de Usuários/Permissões. | Adotar RBAC proposto e validar por ação. |
| Confiança | Score e limiares reais. | Calibrar proposta com histórico e backtest. |
| Concorrente direto | Critério e fonte do badge. | Sobreposição de modelo + praça + preço, auditável. |
| Venda provável | Quantidade e tipo de confirmações. | Classificar com confiança; nunca venda confirmada. |
| Cidade | KPI participação no estado. | Manter se definição e fonte forem estáveis. |
| Análise de modelo | Abrir no Brasil ou herdar origem. | Herdar origem e oferecer ampliar. |
| Comparador | Nenhum modelo comum. | Estado vazio explicativo e sugestão de remover participante. |
| Alertas | Canais e frequência padrão. | In-app primeiro; demais canais após governança. |
| Exportação | Formatos e papéis. | CSV + PDF governados no P1. |
| Retenção | Logs, perguntas IA, exports e alertas. | Definir política antes da produção. |

# 16. Checklist final de handoff

## Produto

Plano Mestre atualizado com status real de cada tela.

Dicionário de termos e regras de equivalência versionados.

Decisões pendentes com dono e prazo.

Fluxos e mensagens de erro aprovados.

## Design

Componentes desktop/mobile com estados completos.

Sino global e submenus aplicados a todas as telas.

Tabelas, gráficos e mapas com alternativas acessíveis.

Tokens, foco, contraste e redução de movimento documentados.

## Engenharia

Rotas e query params implementados.

APIs com meta de fonte, amostra, confiança, freshness e request_id.

Cursor, cancelamento, cache e virtualização testados.

RBAC e logs no backend.

Telemetria e alertas operacionais ativos.

## Qualidade

E2E dos fluxos críticos aprovado.

WCAG 2.2 AA verificada manual e automaticamente.

Performance dentro dos orçamentos.

Dados reais comparados com consultas de controle.

Aprovação do gestor registrada.

MARCO DE CONCLUSÃO
O projeto visual termina quando os mockups estão aprovados. O produto funcional termina somente quando fluxos, dados, acessibilidade, permissões, performance e evidências passam pelo gate deste documento.