OPER RADAR

PLANO MESTRE

Redesign e evolução das telas

Arquitetura, regras de produto, sequência aprovada e checklist vivo

| Versão 1.0 | Data-base 29 ago 2026 | Responsável Felipe Hilário |
| --- | --- | --- |
| Telas consolidadas 3 | Etapa atual Mercado por estado | Próxima tela Mercado por cidade |

REGRA DE GOVERNANÇA Este arquivo é a fonte oficial do redesenho. Uma tela só muda para APROVADA depois da confirmação explícita do gestor. Cada aprovação atualiza status, decisões, imagem de referência, pendências e histórico de versões.

# Resumo executivo

O Oper Radar é um sistema de inteligência comercial para monitorar o mercado de caminhões e os concorrentes em todo o Brasil. Ele não é um ambiente de compra. A experiência deve transformar anúncios monitorados em leitura de oferta, preço, pressão competitiva, posicionamento regional e ação comercial para a SVD Seminovos.

Três telas estão consolidadas: Visão estratégica, Mercado nacional e Mercado filtrado em Minas Gerais.

A hierarquia de exploração é Brasil → região → estado → cidade → lojista → anúncio.

Análise por modelo, lista de anúncios e perfil de lojista são aprofundamentos integrados; não viram novas áreas principais do menu.

Minha Loja — SVD Seminovos permanece como base fixa de comparação em todo recorte.

# 1. Propósito e limites do produto

## Objetivo

Dar ao gestor uma visão estratégica e comercial do mercado monitorado, permitindo entender onde estão os anúncios, quais modelos ganharam ou perderam preço, quem pressiona o mercado e como o estoque da SVD está posicionado diante de ofertas realmente comparáveis.

## O sistema deve

Monitorar oferta, entrada, permanência, alteração de preço e saída detectada dos portais.

Comparar Brasil, região, estado, cidade, lojista e anúncio sem perder o contexto do filtro anterior.

Calcular preço de mercado por grupos de veículos equivalentes, com mediana como medida principal.

Manter a SVD Seminovos como referência fixa para posicionamento e decisões comerciais.

Gerar insights estratégicos com evidências, amostra, período, confiança e caminho para abrir os anúncios que sustentam a leitura.

Permitir perguntas livres ao Radar IA sobre o mercado efetivamente monitorado.

## O sistema não deve

Virar marketplace, catálogo de compra ou fluxo de negociação de veículos.

Exibir fotos de veículos como elemento de navegação ou decisão.

Comparar modelos diferentes como se pertencessem ao mesmo mercado.

Tratar saída do portal como venda confirmada.

Misturar FIPE com a mediana dos anúncios; FIPE é referência separada.

Inventar causa, tendência, preço ideal ou recomendação sem dados históricos e amostra suficientes.

# 2. Arquitetura oficial

O menu principal permanece curto. Profundidade acontece dentro das áreas, por navegação contextual e breadcrumb.

| Área | Objetivo | Conteúdo principal |
| --- | --- | --- |
| Visão estratégica | Responder o que merece atenção agora. | Pulso do mercado, movimentos, prioridades e confiança. |
| Mercado | Explorar oferta, preço e concentração geográfica. | Brasil, região, estado, cidade, modelo, lojista e anúncios. |
| Concorrência | Entender quem está movimentando e pressionando cada mercado. | Ranking, perfis, estoque, preços, entradas, saídas e comparação. |
| Minha Loja | Posicionar a SVD contra grupos equivalentes. | Estoque, modelos, faixa de preço, alcance geográfico e ação comercial. |
| Radar IA | Responder perguntas e explicar evidências. | Camada global em balão; não é aba principal. |
| Configurações | Administrar conta, fontes, alertas e regras. | Área secundária no rodapé do menu. |

## Hierarquia de navegação

- Brasil: visão ampla e distribuição nacional.

- Região: concentração e comparação entre macrorregiões.

- Estado: modelos, cidades, faixas de preço e lojistas do estado.

- Cidade: recálculo completo do mercado local e concorrência da praça.

- Lojista: perfil, estoque, comportamento de preço, entradas e saídas detectadas.

- Anúncio: evidência individual e histórico monitorado, sem fotografia do veículo.

DECISÃO CORRIGIDA Depois da tela de Minas Gerais, a sequência linear continua em Mercado por cidade. A análise por modelo e a lista de anúncios são ramificações acionadas na própria tela, não uma sessão principal inventada.

# 3. Regras globais de filtros e comparação

| Filtro | Regra | Comportamento |
| --- | --- | --- |
| País | Brasil | Cobertura nacional; não limitar a PR, SC, RS e SP. |
| Geografia | Todas as regiões / estados / cidades | O filtro filho respeita a seleção do nível anterior. |
| Período inicial | Todo o período | Usa todo o histórico disponível do recorte. |
| Opções de período | Data personalizada; 1 ano; 120; 90; 60 dias | A lista é igual em todos os ambientes com filtro temporal. |
| Comparação automática | Período anterior equivalente | Aplica-se aos períodos fixos e personalizados; o gestor pode alterar. |
| Todo o período | Sem comparação | Não existe um período anterior completo equivalente. |
| Base | Minha Loja — SVD Seminovos | Permanece visível e fixa como referência competitiva. |

## Equivalência de mercado

Uma média só é útil quando compara caminhões do mesmo mercado. O grupo comparável deve combinar:

categoria e tipo do veículo;

marca e modelo normalizados;

configuração e tração;

ano ou faixa curta de anos;

condição do veículo;

carroceria/implemento, quando relevante;

quilometragem, quando houver cobertura suficiente.

Mediana é a referência principal. Média, mínimo, máximo, P25–P75 e dispersão aparecem como contexto. O ticket geral é apenas leitura do mix e nunca substitui o preço de mercado do modelo.

## Semântica visual

Azul-marinho e cinza: valores, posições e diferenças estáticas contra Brasil, estado ou Minha Loja.

Verde e vermelho: somente movimentos no tempo, como preço subiu ou caiu no período.

Laranja: destaque da Minha Loja, prioridade ou ação principal.

FIPE: referência separada, com rótulo e fonte explícitos.

# 4. Sistema visual

Tipografia do aplicativo: Noto Sans, com no máximo dois pesos simultâneos por bloco.

Dashboard claro, fundo branco/cinza quente, texto azul-marinho e laranja restrito.

Grade de 12 colunas e alinhamentos contínuos entre filtros, indicadores e áreas analíticas.

Ritmo de espaçamento baseado em 1,618: 8, 13, 21, 34 e 55 px.

Divisórias finas, sombras mínimas, poucos cartões e nenhuma estética neon/glassmorphism.

Desktop analítico como referência; adaptação mobile deve preservar filtros, contexto e retorno.

Sem fotos de veículos em qualquer tela do produto.

TELA 1

# Visão estratégica

Entregar um briefing executivo do mercado monitorado e priorizar decisões comerciais.

| Situação Design consolidado e aprovado como primeira tela. | Preservar Base Minha Loja, filtros globais, KPIs, movimentos e prioridades comerciais. | Ainda validar Implementação, responsividade, estados vazios/erro e conexão real dos insights ainda não foram validados neste redesenho. |
| --- | --- | --- |

TELA 2

# Mercado nacional

Explorar oferta, preço e concentração dos anúncios monitorados em todo o Brasil.

| Situação Design consolidado e aprovado como segunda tela. | Preservar Mapa nacional, seleção de estado, tabela por modelo, mediana por região e acesso aos anúncios equivalentes. | Ainda validar Comportamento dos cliques, carregamento, filtros encadeados e dados de produção ainda precisam de teste funcional. |
| --- | --- | --- |

TELA 3

# Mercado / Sudeste / Minas Gerais

Recalcular a leitura para o estado selecionado e permitir aprofundar por cidade, modelo, lojista e anúncio.

| Situação Design consolidado e aprovado como terceira tela. | Preservar Breadcrumb, estado selecionado, ranking de cidades, comparáveis por modelo, faixa estadual, Minha Loja externa e lojistas mineiros. | Ainda validar Antes da implementação, diferenças estáticas contra Brasil/MG devem usar cor neutra; verde/vermelho ficam reservados ao movimento temporal. |
| --- | --- | --- |

# 5. Sequência oficial de telas

A sequência abaixo separa áreas principais de aprofundamentos. A ordem de prototipação só muda mediante decisão registrada neste documento.

| # | Tela / módulo | Status | Objetivo ou próximo critério |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Visão estratégica | APROVADA | Briefing executivo e prioridades. |
| 2 | Mercado nacional | APROVADA | Mapa Brasil, modelos e regiões. |
| 3 | Mercado por estado | APROVADA | Minas Gerais como estado demonstrativo. |
| 4 | Mercado por cidade | EM ANDAMENTO | Próxima tela: recalcular mercado ao selecionar uma cidade. |
| 5 | Análise integrada de modelo | PLANEJADA | Abrir a partir do modelo selecionado; não criar nova área do menu. |
| 6 | Navegador de anúncios | PLANEJADA | Listar evidências do recorte, com busca e filtros, sem fotos. |
| 7 | Detalhe do anúncio | PLANEJADA | Preço, especificações, lojista, localidade e histórico monitorado. |
| 8 | Concorrência — visão geral | PLANEJADA | Ranking e movimentos dos participantes por recorte. |
| 9 | Perfil do concorrente | PLANEJADA | Estoque, mix, preço, entradas e saídas detectadas. |
| 10 | Comparador de concorrentes | PLANEJADA | Comparar participantes e Minha Loja em mercados equivalentes. |
| 11 | Minha Loja — visão geral | PLANEJADA | Posicionamento do estoque da SVD contra o mercado. |
| 12 | Minha Loja — modelo/item | PLANEJADA | Recomendação comercial baseada em equivalentes e geografia. |
| 13 | Radar IA | PLANEJADA | Balão global, respostas com fonte, amostra e abertura da evidência. |
| 14 | Alertas estratégicos | PLANEJADA | Mudanças relevantes, regras e preferências do gestor. |
| 15 | Saúde dos dados | PLANEJADA | Cobertura, atualização, falhas, duplicidades e confiança. |
| 16 | Configurações e conta | PLANEJADA | Usuários, fontes, permissões, preferências e método. |

PRÓXIMO MARCO Tela 4 — Mercado por cidade. Ela deve nascer do clique em uma cidade da Tela 3, preservar todos os filtros e recalcular KPIs, modelos, lojistas e anúncios apenas daquela praça.

# 6. Checklist geral do projeto

| Entrega | Situação | Evidência / próximo passo |
| --- | --- | --- |
| Estratégia e escopo | CONCLUÍDO | Propósito, limites, áreas e base comparativa definidos. |
| Sistema visual | CONCLUÍDO | Dashboard claro, Noto Sans, grade 12 colunas e ritmo 1,618. |
| Regras de período | CONCLUÍDO | Todo o período, data personalizada, 1 ano, 120, 90 e 60 dias. |
| Regra de equivalência | CONCLUÍDO | Modelo/configuração/ano/condição e demais atributos relevantes. |
| Tela 1 — Visão estratégica | CONCLUÍDO | Referência visual anexada. |
| Tela 2 — Mercado nacional | CONCLUÍDO | Referência visual anexada. |
| Tela 3 — Mercado por estado | CONCLUÍDO | Referência visual anexada; ajuste de cor registrado. |
| Tela 4 — Mercado por cidade | EM ANDAMENTO | Definir conteúdo antes de gerar a imagem. |
| Demais telas | PENDENTE | Seguir a sequência oficial e revisar uma por vez. |
| Estados loading/vazio/erro | PENDENTE | Especificar por tela antes da implementação. |
| Responsividade | PENDENTE | Criar comportamento tablet/mobile após o desktop principal. |
| Mapa de dados e APIs | PENDENTE | Associar cada KPI, filtro e ação a fonte e endpoint reais. |
| Implementação frontend | NÃO VALIDADO | As imagens não comprovam que as telas existem no sistema. |
| Validação funcional | NÃO VALIDADO | Testar cliques, filtros, navegação, performance e permissões. |

# 7. Gate de aprovação por tela

Nenhuma tela avança para aprovada apenas porque a imagem ficou bonita. O gate mínimo é:

- Objetivo da tela descrito em uma frase e ligado a uma área do produto.

- Origem e destino da navegação definidos; o botão Voltar preserva filtros e posição.

- Filtros, estado inicial e comparação seguem as regras globais.

- KPIs e agrupamentos possuem definição e fonte; dados de exemplo são identificados como demonstração.

- Comparações usam grupos equivalentes e Minha Loja como base quando aplicável.

- Cores separam movimento temporal de posição estática.

- Sem fotos de veículos e sem ações de compra.

- Estados de carregamento, vazio, erro, ausência de amostra e baixa confiança definidos.

- Revisão visual em grade, alinhamento e espaçamentos concluída.

- Aprovação explícita do gestor registrada.

- Documento mestre, checklist e histórico de versões atualizados.

# 8. Situação funcional real

DISTINÇÃO OBRIGATÓRIA As três imagens comprovam o planejamento visual. Elas não comprovam publicação, conexão com API, cálculo correto, permissões, responsividade ou funcionamento em produção.

| Camada | Estado | Comprovação necessária |
| --- | --- | --- |
| Planejamento visual | Aprovado | Três telas com referências anexadas. |
| Protótipo clicável | Não verificado | Nenhum fluxo foi executado nesta etapa. |
| Frontend implementado | Não verificado | Exige cruzamento com o repositório atual. |
| APIs e banco | Não verificado | Exige mapa de dados e teste por endpoint. |
| Publicação | Não verificado | Exige inspeção do ambiente publicado. |
| Uso operacional | Não verificado | Exige validação com dados reais e gestor. |

# 9. Protocolo de atualização

- Antes de iniciar: consultar a última versão deste documento.

- Criar somente uma tela por ciclo.

- Revisar conteúdo, números, semântica visual e coerência com as telas aprovadas.

- Apresentar a tela ao gestor e aguardar decisão explícita.

- Se aprovada: anexar a imagem, atualizar status e registrar decisões e pendências.

- Se rejeitada: não contar a tela como realizada e registrar o motivo no histórico.

- Publicar uma nova versão do mesmo documento, preservando seu histórico.

# 10. Histórico de versões

| Versão | Data | Responsável | Alteração |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 29 ago 2026 | Felipe Hilário + Codex | Consolidação das três telas, arquitetura oficial, regras globais, sequência corrigida e checklist vivo. |

Próxima atualização prevista

Após a aprovação da Tela 4 — Mercado por cidade.