OPER RADAR

Roteiro de implementação por fases e prioridade

Sistema independente · Agência Oper · julho/2026

Nota: o OPER RADAR não tem relação com a Rvops nem com seus kanbans/processos de CRM — é um sistema próprio da Agência Oper, com base de dados e infraestrutura independentes.

As fases abaixo seguem uma ordem de dependência: cada uma deixa uma "entrega" (dado, tabela ou API) explícita para a fase seguinte, para que os KPIs do painel sempre tenham uma ligação clara entre os setores do sistema.

# Fase 1 — Coleta e banco de dados (fundação)

Depende de: nada — é a base de tudo

- Escolher stack de scraping (Python + requests/BeautifulSoup, ou Playwright se o portal depender de JS).

- Banco de dados: Postgres gerenciado (Supabase/Railway/RDS).

- Criar tabelas revenda, anuncio, execucao_coleta.

- Hash por página — pular revenda sem mudança desde a última coleta.

- Lógica de diff com 2 confirmações (ativo → removido_candidato → removido_confirmado).

- Agendamento das 2 execuções diárias (07h/19h).

- Monitoramento do próprio scraper (alerta se uma execução falhar).

→ entrega para as próximas fases: tabela anuncio populada e atualizada 2x/dia — é o dado-fonte que Dashboard, Anúncios, FIPE e Consolidação Mensal vão todos consumir.

# Fase 2 — FIPE

Depende de: Fase 1 (schema de anuncio com marca/modelo/ano)

- Confirmar qual API pública da FIPE está ativa (pendente de validação — a busca falhou por rate limit na última tentativa).

- Tabela de mapeamento marca/modelo do portal → código FIPE (nomenclaturas não batem 1:1).

- Job mensal de atualização dos preços FIPE (a tabela oficial só muda 1x/mês) com cache local.

→ entrega para as próximas fases: campo preco_fipe preenchido em anuncio — alimenta o desvio % vs FIPE já desenhado no Dashboard, em Anúncios e no módulo de Preços.

# Fase 3 — Consolidação mensal (giro e vendas estimadas)

Depende de: Fase 1 (histórico de removido_confirmado acumulado)

- Job de fechamento mensal gerando a tabela venda_estimada.

- Indicadores: giro por região, por marca/modelo, tempo médio no anúncio, ranking de revendas por volume.

→ entrega para as próximas fases: KPIs de vendas estimadas e giro médio — alimentam o Dashboard, a página Análise (comparativo regional) e futuramente o ranking de Lojistas.

# Fase 4 — Autenticação e permissões (backend real)

Depende de: Fase 1 (precisa existir dado real antes de controlar quem acessa o quê)

- Sistema de login, convite por e-mail, recuperação de senha.

- RBAC real no backend (Admin/Gestor/Analista/Visualizador) — hoje só existe na interface do protótipo.

- Campos personalizados funcionando de fato (criar campo → aparece nos cadastros).

- Log de auditoria.

→ entrega para as próximas fases: controle de acesso por papel — necessário antes de abrir o sistema pra mais de uma pessoa da equipe.

# Fase 5 — Geolocalização e mapa real

Depende de: cadastro de revendas (já existe) — pode rodar em paralelo às fases 2-4

- Geocodificar endereço de cada revenda (Google Geocoding ou Nominatim/OSM).

- Trocar o mapa esquemático do protótipo por mapa real com pin por revenda.

- Cluster de pins por região no zoom afastado.

→ entrega para as próximas fases: coordenadas reais por revenda — deixa a página Lojistas com mapa geograficamente preciso.

# Fase 6 — Indicadores externos e insight de mercado

Depende de: Fases 1-3 (precisa ter KPI interno pra cruzar com dado externo)

- Câmbio USD/BRL e Selic via API do Banco Central (pública e gratuita).

- Vendas de 0km e exportação (ANFAVEA/MDIC — sem API padronizada, provavelmente exige leitura de planilha).

- Job de geração do resumo diário automático.

- Conectar o chat de insight a um modelo com acesso à base real (hoje é só demonstração de interface).

→ entrega para as próximas fases: este é o módulo que consolida tudo: cruza KPI interno (giro, vendas estimadas) com indicador externo (câmbio, Selic, mercado 0km) num único resumo diário.

# Fase 7 — Frontend em produção

Depende de: Fase 4 (precisa de autenticação real antes de publicar)

- Migrar do protótipo (artifact React) para aplicação hospedada (Vercel/Netlify + domínio próprio).

- Estados de carregamento e erro em cada página.

- Exportação de dados (CSV/Excel) em Anúncios e Lojistas.

- Alertas por e-mail ou WhatsApp.

→ entrega para as próximas fases: aplicação real acessível pela equipe, substituindo o protótipo de demonstração.

# Fase 8 — Calibração

Depende de: 60-90 dias de Fase 1 rodando com dado real

- Medir taxa de falso positivo em "venda provável".

- Ajustar critérios de confirmação com base no comportamento real observado.

- Validar manualmente uma amostra com lojistas conhecidos.

→ entrega para as próximas fases: critérios de confiança calibrados — a métrica de vendas estimadas passa a ser confiável para decisão.

# Fase 9 — Negócio e jurídico

Depende de: pode ser feito em paralelo, mas é obrigatório antes de qualquer uso comercial externo

- Revisão LGPD (dado público de empresa, mas vale documentar o tratamento).

- Modelo de cobrança e limites por plano, se o OPER RADAR virar produto vendável pela Agência Oper.

- Termos de uso, caso terceiros passem a usar o sistema.